| Nome da Equipe | Aventurisme |
| --- | --- |
| Nome da pessoa responsável pela entrega deste documento | Arthur Oliveira Teles |
| RGM | 2325718-1 |
| WhatsApp | (11) 94589-2442 |
| E-mail | arthur8teles@gmail.com |
| Posição na equipe (coloque um X) | ( x ) LÍDER ( ) SUBLÍDER ( ) INTEGRANTE |
| DIA / HORÁRIO DE AULA | Quinta – Feira – 08:20 |
| CURSO E SÉRIE | ADS – 1ºA |
| Nome do Líder | Arthur Oliveira Teles |

Informe abaixo os dados de cada integrante ATIVO (acrescente linhas se precisar):

| Nº | CA/RGM | Nome do Integrante | Email | whatsapp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2325718-1 | Arthur Oliveira Teles | arthur8teles@gmail.com | 11 94589-2442 |
| 2 | 23274085 | Viviane da Silva Souza |  | 11 94062-9349 |
| 3 | 23274085 | João Vitor Maia dos Santos |  | 11 96406-5946 |
| 4 | 2340139-7 | Gabriel D'Onofrio |  | 11 94353-6865 |
| 5 | 22889311 | Rafael Figueiredo Rodrigues |  | 11 95928-7456 |
| 6 | 22889353 | Letícia Xavier dos Santos |  | 11 95430-9559 |
| 7 | 22889311 | Bruno Antonio Dias Damasceno |  | 11 93320-0320 |

Informe abaixo os dados dos integrantes INATIVOS, informando a situação e o detalhamento do ocorrido.

- ATIVO (participante ativo que está contribuindo com o trabalho em equipe)

- INATIVO (não entregou as últimas atividades e não tem participado do trabalho em equipe)

- TRANSFERIDO (saiu da equipe)

- DESISTENTE (saiu do curso)

| Nº | CA/RGM | Nome do Integrante | Situação e detalhamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2325718-1 | Arthur Oliveira Teles | Por meio deste, como Líder, venho informar que todos os integrantes informados acima foram ativos até o final desse projeto. |

SITUAÇÃO ATUAL DE DESENVOLVIMENTO DAS PÁGINAS

Informe abaixo a situação de desenvolvimento de cada página, por aluno (insira mais linhas, se precisar).

Itens abaixo em cinza são apenas um exemplo (elimine-os antes de preencher):

- F = FINALIZADO

- D = EM DESENVOLVIMENTO

| Nº | NOME DO ALUNO | NOME DA PÁGINA | DESCRIÇÃO | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arthur Oliveira | index.html pacotes.html | Home Page E página de Pacotes | F |
| 2 | Viviane Da Silva | resort.html resortdailha.html resortdocurral.html | Resorts | F |
| 3 | João Vitor Maia | dicas2.html fotos.html descrições.html | Dicas sobre o site | F |
| 4 | Gabriel D’Onofrio | cruzeiro.html | Página de cruzeiros | F |
| 5 | Rafael Figueiredo | PontosTuristicos.html | Turismo em Ilhabela | F |
| 6 | Letícia Xavier | hoteis.html descricoesHoteis.html | Hotéis | F |
| 7 | Bruno Antonio | passagens.html | Página de passagens e seus preços | F |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

Informe abaixo problemas técnicos enfrentados pela equipe durante o projeto, até o presente momento:

PROBLEMAS TÉCNICOS

Os problemas que enfrentamos até o final desse projeto, foi colocar os arquivos css em uma pasta separada, visto que, quando alguns alunos colocavam, suas imagens e páginas HTML ficavam desconfiguradas, por isso, algumas páginas CSS ficaram soltas com as HTML...

Informe abaixo eventuais problemas que a equipe tenha tido com colegas durante o projeto:

POSTURA DOS COLEGAS

Todos os integrantes mantiveram boa postura até o final do projeto... Com esse caos atual acontecendo no mundo, é difícil manter tudo em ordem, mas mesmo assim, conseguimos um bom resultado e aprendemos várias coisas juntos.

Informe aqui eventuais problemas observados, justificativas, sugestões e observações que a equipe acredita serem importantes.

OBSERVAÇÕES FINAIS

O projeto todo foi muito bom, por isso devemos os parabéns ao professor e organizador disso tudo, conseguimos absorver e fixar várias coisas de HTML e CSS com esse trabalho, porém, ainda fica um pouco confuso realizando esse trabalho a distância somente com aulas EAD, entretanto, tudo ocorreu bem até o final.

PARECER DO PROFESSOR (NÃO PREENCHA ESTA ÁREA)

A ENTREGA FOI CONSIDERADA   		 ADEQUADA	 PARCIAL	 INADEQUADA

OBSERVAÇÕES